สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ร่างโครงการ

พัฒนาและนำระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence มาใช้ในการสืบสวน วิเคราะห์ความเชื่อมโยง และบริหารจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หมายเหตุ: ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นข้อความที่เสนอให้เพิ่มหรือแก้ไขจากร่างเดิม

# 1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและนำระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence มาใช้ในการสืบสวน วิเคราะห์ความเชื่อมโยง และบริหารจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

# 2. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์เรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหาร อาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง สถานพยาบาล คลินิก และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกอบกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้รูปแบบการกระทำผิดมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จังหวัดศรีสะเกษมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพไม่น้อยกว่า 50 เรื่องต่อปี ขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและการดำเนินคดีมีอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับภาระงาน การตรวจสอบพยานหลักฐานดิจิทัลในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 5-8 ชั่วโมง และข้อมูลสำคัญกระจายอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ภาพหน้าจอ URL หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร ที่อยู่จัดส่ง เพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ และเอกสารประกอบคดี

ผู้กระทำผิดอาจสร้างเครือข่ายเพจหรือบัญชีอวตาร ใช้ชื่อหน้าร้านหลายชื่อ และเปลี่ยนช่องทางติดต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ แม้หน้าร้านจะแตกต่างกัน แต่เบื้องหลังอาจมีจุดเชื่อมโยงร่วมกัน การตรวจสอบด้วยวิธีเดิมจึงใช้เวลามากและยากต่อการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามเรื่องร้องเรียนหรือคดีในอดีต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงได้พัฒนา LawiRisk-SSK Evidence Intelligence เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนและบริหารจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการรักษาความสมบูรณ์ของหลักฐาน การบันทึกแหล่งที่มาและประวัติการครอบครองหลักฐาน การจำกัดสิทธิการเข้าถึงรายคดี การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ และการช่วยจัดทำร่างเอกสารทางกฎหมาย

ระบบดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ มิได้ใช้ตัดสินข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความผิด หรือผลทางคดีโดยอัตโนมัติ ผลวิเคราะห์และร่างเอกสารทุกฉบับต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจก่อนนำไปใช้ในการดำเนินงาน

เพื่อให้การนำระบบไปใช้จริงมีมาตรฐานเดียวกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดกระบวนงาน บทบาทผู้ใช้งาน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานการจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล เกณฑ์ทดสอบและรับมอบระบบ ตลอดจนแผนบำรุงรักษาและติดตามผลอย่างชัดเจน

# 3. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงพยานหลักฐานดิจิทัล รวมถึงช่วยจัดทำร่างแบบฟอร์มและเอกสารทางกฎหมาย

- เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อกำหนดมาตรฐานการรวบรวม เก็บรักษา ส่งมอบ ตรวจสอบ และส่งออกพยานหลักฐานดิจิทัลให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดวงจรชีวิตของหลักฐาน

- เพื่อจัดให้มีการควบคุมสิทธิการเข้าถึง การบันทึกประวัติการใช้งาน การสำรองและกู้คืนข้อมูล และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

- เพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของระบบก่อนขยายผล โดยให้คณะทำงานด้านกฎหมายตรวจสอบผลวิเคราะห์ทุกกรณีในระยะนำร่อง

# 4. กลุ่มเป้าหมาย

- คณะทำงานออกแบบ พัฒนา และกำกับดูแลระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence จำนวน 30 คน

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 50 คน

- คณะทำงานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 คน

- อสม. เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภคและเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 30 คน โดยเข้ารับการอบรมเฉพาะการแจ้งเบาะแส การเก็บข้อมูลเบื้องต้น และการใช้บริการสำหรับประชาชน ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลสำนวนคดี

# 5. ขอบเขตและคุณลักษณะขั้นต่ำของระบบ

- ระบบรับและบริหารเรื่องร้องเรียนหรือสำนวนคดี โดยกำหนดเลขอ้างอิง สถานะ ผู้รับผิดชอบ และลำดับเหตุการณ์ของแต่ละเรื่อง

- ระบบจัดเก็บพยานหลักฐานต้นฉบับโดยไม่แก้ไข พร้อมบันทึกผู้เก็บ วันเวลา แหล่งที่มา URL ข้อมูลกำกับ และค่าแฮช SHA-256 หรือวิธีการอื่นที่มีความน่าเชื่อถือเทียบเท่า

- ระบบบันทึกประวัติการครอบครองและการดำเนินการต่อหลักฐาน (Chain of Custody) รวมถึงการรับ ส่ง เปิดดู ดาวน์โหลด ส่งออก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบ

- ระบบวิเคราะห์และแสดงความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล เพจ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร ที่อยู่ ผู้ให้บริการขนส่ง หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยทุกจุดเชื่อมโยงต้องย้อนกลับไปตรวจสอบหลักฐานต้นทางได้

- ระบบช่วยจัดทำร่างแบบฟอร์มหรือเอกสารทางกฎหมายจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เลือก โดยแสดงแหล่งข้อมูลและสถานะว่าเป็นร่างรอตรวจสอบ

- ระบบกำหนดสิทธิตามบทบาทและรายคดี แยกอย่างน้อยเป็นผู้รับเรื่อง ผู้สืบสวน ผู้ตรวจทานด้านกฎหมาย ผู้อนุมัติ และผู้ดูแลระบบ

- ระบบบันทึกเหตุการณ์การใช้งาน (Audit Log) สำรองข้อมูล ทดสอบการกู้คืน และแจ้งเตือนเหตุผิดปกติที่สำคัญ

- ระบบต้องแยกข้อมูลบริการประชาชนออกจากข้อมูลสำนวนคดี และไม่เปิดเผยข้อมูลคดีหรือข้อมูลส่วนบุคคลแก่ อสม. เครือข่าย หรือบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่

# 6. วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารโครงการ ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตัวแทนผู้ใช้งาน พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน

- ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์กระบวนงาน กำหนดความต้องการ พจนานุกรมข้อมูล แบบฟอร์มทางกฎหมาย ระดับสิทธิผู้ใช้ และเกณฑ์รับมอบระบบ จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 20 คน

- จัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับการรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล การคำนวณค่าแฮช การจัดทำ Chain of Custody การตรวจทานผลวิเคราะห์ และการส่งออกชุดหลักฐาน

- ประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัย จัดทำรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูล กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาและทำลายข้อมูล รวมถึงแผนรับมือเหตุละเมิดหรือระบบขัดข้อง

- ปรับปรุงระบบและทดสอบด้วยข้อมูลจำลองหรือข้อมูลที่ปกปิดตัวบุคคล ก่อนใช้ข้อมูลจริง พร้อมทดสอบการควบคุมสิทธิ Audit Log การสำรองและกู้คืนข้อมูล

- ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT) กับกรณีศึกษาหรือเรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง โดยคณะทำงานด้านกฎหมายตรวจสอบผลทุกกรณี และแก้ไขข้อบกพร่องระดับร้ายแรงก่อนเปิดใช้งาน

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง รวม 120 คน โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหลักสูตรเจ้าหน้าที่ 90 คน และหลักสูตร อสม./เครือข่ายภาคประชาชน 30 คน

- เปิดใช้งานนำร่อง ติดตามสถิติการใช้งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ความถูกต้องของผลวิเคราะห์ เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และข้อเสนอแนะของผู้ใช้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

- สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้บริหารพิจารณาการขยายผลหรือปรับปรุงระบบในระยะต่อไป

# 7. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และระบบประชุมออนไลน์ของหน่วยงาน

การทดสอบและใช้งานระบบให้ดำเนินการผ่านอุปกรณ์และเครือข่ายที่หน่วยงานอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการจัดเก็บพยานหลักฐานลงในอุปกรณ์ส่วนบุคคล

# 8. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 โดยกิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 ให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569 ส่วนการติดตามผลตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2569 ให้ใช้ทรัพยากรประจำของหน่วยงานและดำเนินการตามความเห็นชอบของฝ่ายการเงิน

| ช่วงเวลา | กิจกรรมสำคัญ |
| --- | --- |
| สิงหาคม 2569 | แต่งตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์กระบวนงาน จัดทำข้อกำหนดข้อมูลและสิทธิผู้ใช้ |
| สิงหาคม-กันยายน 2569 | ปรับปรุงระบบ จัดทำคู่มือและมาตรฐานการจัดการพยานหลักฐาน ทดสอบระบบและความปลอดภัย |
| กันยายน 2569 | ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT) อบรม และเปิดใช้งานนำร่อง |
| ตุลาคม-ธันวาคม 2569 | ติดตามผล ประเมินตัวชี้วัด แก้ไขข้อบกพร่อง และจัดทำรายงาน โดยใช้ทรัพยากรประจำของหน่วยงาน |

# 9. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบิกจากงบประมาณโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,600 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการ | รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมประชุมคณะทำงานกำหนดความต้องการและทบทวนระบบ (1 ครั้ง 20 คน) | 2,800 |
| 1.1 | ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) | 1,600 |
| 1.2 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) | 1,200 |
| 2 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ (1 ครั้ง 120 คน) | 19,800 |
| 2.1 | ค่าอาหารกลางวัน (120 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) | 9,600 |
| 2.2 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) | 3,600 |
| 2.3 | ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายหลัก (2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง) | 3,600 |
| 2.4 | ค่าพาหนะจ่ายจริงสำหรับ อสม./เครือข่ายภาคประชาชน (30 คน x 100 บาท) | 3,000 |
|  | รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น | 22,600 |

การวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง ทดสอบ และดูแลระบบดำเนินการโดยบุคลากรของหน่วยงานหรือทรัพยากรที่หน่วยงานมีอยู่เดิม โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโครงการนี้ หากมีค่าใช้บริการภายนอก ค่าโครงสร้างพื้นฐาน หรือค่าบำรุงรักษาเพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแยกต่างหาก

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกินอัตราตามระเบียบของทางราชการ และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

# 10. การประเมินผล

## 10.1 ตัวชี้วัดโครงการ

- มีระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence ที่สามารถจัดเก็บ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงความเชื่อมโยงของพยานหลักฐานดิจิทัลได้

- กรณีทดสอบสำคัญผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 และไม่มีข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ระดับร้ายแรงที่ยังไม่ได้แก้ไขก่อนเปิดใช้งาน

- พยานหลักฐานในกรณีทดสอบมีแหล่งที่มา วันเวลา ผู้เก็บ ค่าแฮช และประวัติ Chain of Custody ครบถ้วนร้อยละ 100

- ความแม่นยำและความครอบคลุมของการแสดงจุดเชื่อมโยงเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะทำงานกำหนดก่อนทดสอบ โดยเสนอเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในชุดข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญรับรอง

- ระยะเวลามัธยฐานในการสืบค้น วิเคราะห์ และจัดทำร่างเอกสารลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือเหลือไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อเรื่อง

- ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผู้ได้รับสิทธิใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการเข้าใช้งานจริงภายใน 3 เดือนหลังเปิดใช้

- ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลคดีแก่ผู้ไม่มีอำนาจ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้รับการบันทึก ตรวจสอบ และดำเนินการตามแผนตอบสนองร้อยละ 100

## 10.2 เครื่องมือและวิธีการประเมินผล

- แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละบทบาท

- แบบบันทึกเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนและหลังใช้ระบบ

- ชุดกรณีทดสอบที่คณะทำงานด้านกฎหมายรับรอง พร้อมแบบตรวจความถูกต้องและความครอบคลุมของจุดเชื่อมโยง

- รายงาน UAT รายงานการทดสอบสิทธิผู้ใช้ รายงานช่องโหว่ และหลักฐานการแก้ไข

- รายงาน Audit Log สถิติการเข้าใช้งาน รายงานเหตุผิดปกติ และผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูล

- แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ อสม. และเครือข่ายตามขอบเขตที่แต่ละกลุ่มได้รับอนุญาต

# 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

## 11.1 เชิงผลผลิต (Output)

- ได้ระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence สำหรับสืบค้น วิเคราะห์ความเชื่อมโยง และบริหารจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล

- ได้มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน คู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบ แบบฟอร์ม Chain of Custody และเกณฑ์ตรวจรับระบบ

- มีเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผ่านการอบรมตามบทบาทและขอบเขตสิทธิที่กำหนด

## 11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถจัดการพยานหลักฐานของเรื่องร้องเรียนและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามคดีได้รวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับได้

- พนักงานเจ้าหน้าที่ลดเวลางานซ้ำซ้อนและมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เป็นระบบ โดยยังคงเป็นผู้รับผิดชอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

- ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็วขึ้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลคดีได้รับการป้องกันตามสิทธิและความจำเป็น

# 12. การกำกับดูแลข้อมูล กฎหมาย และความมั่นคงปลอดภัย

- กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าของระบบและผู้ควบคุมข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ โดยมอบหมายผู้ดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้ตรวจทานด้านกฎหมาย และผู้ประสานงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร

- จัดทำรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผล ประเภทข้อมูล ผู้รับข้อมูล ระยะเวลาเก็บรักษา มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และช่องทางใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

- ใช้หลักการให้สิทธิเท่าที่จำเป็นต่อหน้าที่ ทบทวนสิทธิเป็นระยะ และเพิกถอนสิทธิทันทีเมื่อพ้นหน้าที่หรือยุติการปฏิบัติงาน

- เก็บต้นฉบับพยานหลักฐานแยกจากข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้น ห้ามเขียนทับต้นฉบับ และให้ตรวจสอบค่าแฮชก่อนส่งมอบหรือส่งออกหลักฐาน

- ผลวิเคราะห์ของระบบต้องแสดงแหล่งข้อมูลและข้อจำกัด ห้ามนำผลที่ระบบสร้างขึ้นไปใช้กล่าวหาหรือดำเนินคดีโดยไม่มีการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่

- จัดทำแผนสำรองและกู้คืนข้อมูล แผนรับมือเหตุละเมิดข้อมูลหรือระบบถูกโจมตี และช่องทางรายงานเหตุแก่ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัย และผู้เกี่ยวข้อง

- ทบทวนให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง และแนวทางธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ที่หน่วยงานกำหนด

# 13. แผนบำรุงรักษาและความต่อเนื่อง

- มอบหมายผู้ดูแลระบบหลักและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมกำหนดช่องทางแจ้งปัญหาและระยะเวลาตอบสนองตามระดับความรุนแรง

- สำรองข้อมูลตามรอบที่กำหนดและทดสอบการกู้คืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบที่สำคัญ

- ติดตามข้อผิดพลาด ช่องโหว่ และความถูกต้องของผลวิเคราะห์ พร้อมบันทึกเวอร์ชันและการเปลี่ยนแปลงของระบบ

- ทบทวนแบบฟอร์ม ฐานกฎหมาย แหล่งข้อมูล และสิทธิผู้ใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อกฎหมายหรือกระบวนงานเปลี่ยนแปลง

- จัดทำแผนส่งออกข้อมูลและย้ายระบบเพื่อป้องกันการผูกติดกับผู้ให้บริการรายเดียว และให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและรหัสต้นฉบับที่จำเป็นต่อการดำเนินงานต่อเนื่อง

# 14. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

คณะทำงานกำกับดูแลระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนด้านกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ใช้งานระบบ

# 15. เอกสารประกอบที่ต้องจัดทำก่อนเปิดใช้ข้อมูลจริง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและตารางกำหนดผู้รับผิดชอบ (RACI)

- ขอบเขตความต้องการและเกณฑ์ตรวจรับระบบ

- พจนานุกรมข้อมูลและตารางสิทธิผู้ใช้

- SOP การจัดการพยานหลักฐานดิจิทัลและแบบฟอร์ม Chain of Custody

- รายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็นส่วนตัว และตารางระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล

- รายงาน UAT รายงานทดสอบความมั่นคงปลอดภัย และหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง

- แผนสำรองและกู้คืนข้อมูล แผนรับมือเหตุผิดปกติ และแผนบำรุงรักษา

- คู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบ และหลักฐานการฝึกอบรม

การลงนาม

(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้เสนอโครงการ

(นศ.ภ. จตุพร เรืองวิไลกฤตย์)

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6

(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวมัลลิกา สุพล)

เภสัชกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายไพฑูรย์ แก้วภมร)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)

(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ